Приложение №1 к муниципальной

программе «Устойчивое развитие и

Жизнеобеспечение территории

Еловского сельсовета ».

**ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ**

«Благоустройство территории Еловского сельсовета» муниципальной программы «Устойчивое развитие и жизнеобеспечение территории Еловского сельсовета».

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование подпрограммы. | «Благоустройство территории Еловского сельсовета ». |
| Наименование муниципальной программы. | «Устойчивое развитие и жизнеобеспечение территории Еловского сельсовета ». |
| Соисполнители подпрограммы |  |
| Цель и задачи подпрограммы. | **Цель подпрограммы**: Создание условий по обеспечению улучшения уровня благоустройства территории Еловского сельсовета.  **Задачи:**  1.Обеспечение содержания и ремонта уличного освещения.  2.Обеспечение содержания сетей водоснабжения и водонапорных скважин.  3.Обеспечение работ по установке мусорных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.  4. Обеспечение благоустройства кладбищ.  5. Проведение просветительской работы среди населения.  6. Содействие в трудоустройстве граждан состоящих на учете по безработице, для проведения работ по благоустройству.  7. Прочие мероприятия по благоустройству. |
| Целевые индикаторы. | Целевые индикаторы подпрограммы представлены в приложении №1. |
| Сроки реализации подпрограммы. | 2021-2023 годы. |
| Объемы и источники финансирования. | Общий объем средств направленных на реализацию подпрограммы –4325,0  В том числе по годам:  2021 год-2569,3  2022 год- 1030,6  2023 год- 725,1  Из них по источникам финансирования:  Бюджет Еловского сельсовета-4277,0  2021 год-2521,3  2022 год-1030,6  2023 год-725,1 |
| Система организации контроля за исполнением подпрограммы. | Контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Еловского сельсовета. |

**2. Основные разделы подпрограммы.**

**2.1. Постановка проблемы и обоснование необходимости разработки подпрограммы.**

Одним из важнейших национальных проектов социально-экономического развития, обнародованных Правительством Российской Федерации, является вопрос улучшения уровня и качества жизни населения**.** Благоустройство территории Еловского сельсовета, формирование современной инфраструктуры является важнейшим аспектом в реализации данного проекта. Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и как следствие, повышение качества жизни населения.

Решение задач благоустройства населенных пунктов необходимо проводить программно-целевым методом**.**

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства необходим, так как без стройной комплексной системы благоустройства сельского поселения невозможно добиться каких-либо значимых результатов**.**

На территории муниципального образования Еловский сельсовет находится четыре населенных пункта: с.Еловка, пос. Чистые Пруды, д.Трясучая, д.Гладкий Мыс .Общая площадь территории составляет около 47987,40 га., в том числе сельхозугодий – 21820 га , земель лесного фонда – 28364 га , водного фонда – 125 кв.км. , прочие земли – 708 га.

Численность постоянно проживающего населения на 01.01.2021 года составляло 797 чел

Благоустройство территории сельского поселения – важнейшая составная часть потенциала поселения и одна из приоритетных задач органов местного самоуправления. Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни.

Однако в вопросах благоустройства территории поселения имеется рад проблем. Благоустройство населенных пунктов поселения не отвечает современным требованиям. Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание придомовых территории. По- прежнему серьёзную обстановку вызывает состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов.

В населенных пунктах сельсовета организовано уличное освещение, но количество ламп освещения недостаточно, установленные конструкции изношены и не отвечают современным требованиям энергосбережения, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

На территории Еловского сельсовета находится 3 кладбища. Периодически мусор с мест захоронения убирается, но складируется в разных местах, поэтому есть необходимость в своевременной уборке мусора, а так же, в установке при кладбищах туалетов, контейнеров для мусора. В целях предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний необходимо своевременно проводить дератизационные мероприятия, акарицидную обработку территории массового отдыха людей.

Памятник активистам, расстрелянным в 1919 году колчаковцами, последний памятник является объектам культурного наследия (памятник истории регионального значения) установлены в с.Еловка, администрации сельсовета необходимо организовывать работы по ремонту памятника, проведению благоустройства (выкашивание травы, разбивка цветников, уборка мусора) Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Проблемой на территории сельсовета являются несанкционированные свалки, как в черте населенных пунктов, так и за их пределами, несмотря на предпринимаемые меры, растет их количество

Планируется в дальнейшем установить контейнеры для мусора, организовать вывоз мусора, что несомненно улучшит санитарное состояние поселка.

Необходимо проведение просветительской работы среди населения, так как поддержание в соответствующем состоянии приусадебных территорий не является нормой для большинства жителей. Необходимо организовать взаимодействие с руководителями предприятий, учреждений всех форм собственности, индивидуальными предпринимателями по вопросам благоустройства закрепленных территорий; обновить нормативные документы по определению единого порядка содержания территорий. В целях формирования бережного отношения жителей к элементам благоустройства необходимо активнее привлекать население к работам по благоустройству, проводить смотры- конкурсы на лучший дом, лучшую улицу, лучшее учреждение.

В Балахтинском центре занятости населения на учете по безработице состоят -5 человек. Но уровень скрытой безработицы значительно выше.

И очередной задачей в решении этой проблемы содействие в организации временной занятости безработных и ищущих работу граждан. Для проведения работ по благоустройству планируется трудоустроить безработных граждан и ищущих работу граждан на временные рабочие места.

**2.2. Основная цель, задачи, этапы и сроки выполнения подпрограммы, целевые индикаторы.**

**Цель подпрограммы**: Создание условий по обеспечению улучшения уровня благоустройства территории Еловского сельсовета. **Обеспечить реализацию поставленной цели возможно за счет решения следующих задач:**

1.Обеспечение содержания и ремонта уличного освещения.

2.Обеспечение содержания сетей водоснабжения и водонапорных скважин.

3.Обеспечение работ по установке мусорных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов.

4. Обеспечение благоустройства кладбищ.

5. Проведение просветительской работы среди населения.

6. Содействие в трудоустройстве граждан состоящих на учете по безработице, для проведения работ по благоустройству..

7. Прочие мероприятия по благоустройству.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит выделить направления финансирования, обеспечить эффективное планирование и мониторинг результатов реализации подпрограммы**.**

**2.3. Механизм реализации подпрограммы.**

Реализация подпрограммы осуществляется в соответствии с действующими нормативно-правовыми актами Еловского сельсовета, определяющими механизм реализации муниципальных программ.

Управление реализацией подпрограммы, а так же отбор исполнителей отдельных мероприятий подпрограммы, координацию деятельности соисполнителей осуществляет администрация Еловского сельсовета.

Решение отдельных мероприятий подпрограммы осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ.

Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации подпрограммы бухгалтерия сельсовета организует ведение ежеквартальной отчетности, готовит годовой отчет.

**2.4. Управление подпрограммой и контроль за ходом ее реализации**.

Управление подпрограммой и контроль за ходом реализации подпрограммы осуществляет администрация Еловского сельсовета.

**2.5. Оценка социально- экономической эффективности**.

Обязательным условием эффективности реализации подпрограммы является выполнение целевых индикаторов и показателей.

**2.6. Обоснование финансовых, материальных и трудовых ресурсов с указанием источников финансирования.**

Выполнение мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета Еловского сельсовета, а также целевых поступлений в местный бюджет.

Объемы финансирования подпрограммы будут корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.

**2.7. Ресурсное обеспечение программы**

Выполнение мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета Еловского сельсовета, а также целевых поступлений в местный бюджет

Объемы финансирования подпрограммы будут корректироваться при принятии бюджета на очередной финансовый год.

Приложение № 1

к паспорту подпрограммы «Благоустройство территории Еловского сельсовета »

Перечень целевых индикаторов подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Цель,  целевые индикаторы | Единица измерения | Источник  информации | Отчетный финансовый  2019 год | Текущий финансовый  2020 год | Очередной финансовый  2021 год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
|  | Цель подпрограммы: «Создание условий по обеспечению улучшения уровня благоустройства территории Еловского сельсовета». | | | | | | | |
| 1 | Отношения протяженности освещенной части улиц к общей протяженности улиц | % | Отчетность администрации | 75 | 76 | 80 | 85 | 90 |
| 2 | Отношение безаварийной работы сетей водоснабжения и водонапорных скважин к общему числу водонапорных скважин | % | Отчетность администрации | 75 | 80 | 90 | 100 | 100 |
| 3 | Количество оснащенных домов мусорными контейнерами для сбора твердых бытовых отходов от общего количества домов | % | Отчетность администрации | 0 | 0 | 0 | 100 | 110 |
| 4 | Количество приведенных в соответствующее нормам состояние  кладбищ, от общего числа кладбищ | шт | Отчетность администрации | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 5 | Отношение убранных несанкционированных свалок по отношению к к предыдущему отчетному году | шт | Отчетность администрации | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Содействие в трудоустройстве безработных граждан состоящих на учете в центре занятости для проведения благоустроительных работ. | чел | Отчетность администрации | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Глава Еловского сельсовета Калинин.И.М

Приложение № 2

к паспорту подпрограммы «Благоустройство территории Еловского сельсовета »

Перечень мероприятий подпрограммы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование программы, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы  (тыс. руб.), годы | | | | | Ожидаемый результат от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном выражении) |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый 2021год | первый год планового периода 2022 | второй год планового периода  2023 | | Итого на период |
| Цель подпрограммы: Создание условий по обеспечению улучшения уровня благоустройства территории Еловского сельсовета. | | | | | | | | | | | |
| **Задача1.** Обеспечение содержания и ремонта уличного освещения | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 1.1**  Оплата за потребляемую энергию | Администрация Еловского сельсовета | 804 | 0503 | 0110861 | 240 | 1000,0 | 712,2 | 406,8 | 2119,0 | | Повышение безопасности движения автотранспорта и пешеходов в ночное и вечернее время |
| **Задача 2** Обеспечение содержания сетей водоснабжения и водонапорных скважин | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 2.1**  Содержание и ремонт водонапорных скважин | Администрация Еловского сельсовета | 804 | 0113 | 0110862 | 240 | 152,7 | 192,1 | 192,0 | 536,8 | | Создание Устойчивого эффективного водоснабжения населения и инфраструктуры территории. |
| **Задача3.** Обеспечение работ по установке мусорных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 3.1**  Реализация мероприятий по благоустройству | Администрация Еловского сельсовета | 804 | 0503 | 0110864 | 240 | 901,3 | 0,0 | 0,0 | 901,3 | | Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Еловского сельсовета. |
| **Мероприятие 3.2**  **Установка мусорных контейнеров для сбора твердых бытовых отходов** | Администрация Еловского сельсовета | 804 | 0503 | 0110864 | 240 | 360,0 | 0,00 | 0,00 | 360,0 | | Повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания территории Еловского сельсовета. |
| **Задача 4.** Обеспечение благоустройства кладбищ | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 4.1**  Установка туалетов, ремонт ограждения. | Администрация Еловского сельсовета | 804 | 0503 | 0110863 | 240 | 6,0 | 0,00 | 0,00 | 6,0 | | Приведение в качественное состояние кладбищ. |
| **Задача 5.** Проведение просветительской работы среди населения | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятия 5.1.** Приобретение наглядного материала, распространение листовок | Администрация Еловского сельсовета | 804 | 0503 | 0110864 | 240 | х | х | х | х | | Вовлечение жителей поселения в систему благоустройства и создания благоприятной среды жизнедеятельности.. |
| **Задача 6** Содействие в трудоустройстве граждан состоящих на учете по безработице | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 6.1**  Трудоустройство граждан на работы по благоустройству | Администрация Еловского сельсовета | 804 | 0113 | 0110000862 | 110 | 61,3 | 126,3 | 126,3 | 313,9 | | Повышение занятости и доходов сельского населения. |
| **Задача 7.** Обеспечение проведения своевременной очистки несанкционированных свалок. | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 7.1**  Очистка несанкционированных свалок | Администрация Еловского сельсовета | 804 | 0503 | 0110864 | 240 | 20,0 |  |  | 20,0 | | Решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку. |
| **Задача 8.** Прочие мероприятия по благоустройству | | | | | | | | | | | |
| **Мероприятие 8.1**  Прочие мероприятия | Администрация Еловского сельсовета | 804 | 0503 | 0110864 | 240 | 20,0 |  |  | 20,0 | | Улучшение качественного состояния памятников. |
| **Мероприятие 8.2**  **Прочие мероприятия по благоустройству** | Администрация Еловского сельсовета | 804 | 0503 | 011S745 | 240 | 48,0 |  |  | 48,0 | | Повышение уровня внешнего благоустройства |
|  |  |  |  |  |  | 2569,3 | 1030,6 | 725,1 | 4325,0 | |  |
| В том числе |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| ГРБС 1 | Администрация Еловского сельсовета |  |  |  |  | 2521,3 | 1030,6 | 725,1 | 4277,0 | |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |
| ГРБС n |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |

Глава Еловского сельсовета Калинин.И.М